KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử:
Kiểm thử ứng dụng Cloudflare WARP trên Windows nhằm xác nhận các tính năng thực tế \đúng theo hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật từ Cloudflare. Mục tiêu là phát hiện sự sai lệch giữa giao diện/tính năng.

b. Lịch trình dự kiến: 2 tuần

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

- Máy tính có Internet.

- Cấu hình tối thiểu: RAM 4GB, CPU 2GHz..

b. Phần mềm:

- Cloudflare WARP phiên bản mới nhất cho Windows.

- Hệ điều hành Windows 10,11.

- Trình duyệt web để truy cập tài liệu hướng dẫn trực tuyến của Cloudflare https://developers.cloudflare.com/warp-client.

c. Nhân sự:

- Kỹ sư QA (Quality Assurance) với kinh nghiệm kiểm thử phần mềm.

d. Đào tạo:

- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn sử dụng WARP của Cloudflare.

- Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản: 1.1.1.1, WARP mode, DNS-over-HTTPS.

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng mới cần kiểm thử:

- Installation (Cài đặt): Kiểm tra quy trình cài đặt có đúng như các bước mô tả trong file .msi của nhà sản xuất không.

- Toggle Switch (Kết nối/Ngắt kết nối): Kiểm tra trạng thái thay đổi của giao diện khi nhấn nút bật/tắt theo tài liệu.

- Switching Modes (Chuyển đổi chế độ): Kiểm tra tính năng chuyển đổi giữa "1.1.1.1" (chỉ DNS) và "WARP" (VPN + DNS).

- Preferences - Connection (Cài đặt kết nối): Kiểm tra khả năng thay đổi các giao thức (Protocol) như UDP, TCP hoặc HTTPS (MASQUE) theo mô tả.

- Exclusions (Loại trừ): Kiểm tra chức năng loại trừ các mạng WiFi cụ thể hoặc dải IP không đi qua WARP.

- 1.1.1.1 for Families: Kiểm tra khả năng thiết lập chặn mã độc và nội dung người lớn.

- Reset Options: Kiểm tra tính năng "Reset to Default" hoặc "Reset Encryption Keys".

b. Kiểm thử hồi quy các tính năng trước đó (nếu phù hợp):

- Kiểm tra lại các tính năng đã có từ phiên bản trước để đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi mới.

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Cloudflare Zero Trust / Gateway: Các tính năng dành cho doanh nghiệp yêu cầu tài khoản tổ chức và cấu hình chuyên sâu.

- Command Line Interface (CLI): Không kiểm thử các lệnh trong CMD (warp-cli), chỉ tập trung vào giao diện đồ họa (GUI).

- Hiệu suất mạng (Speed Test): Không kiểm thử tốc độ mạng nhanh hay chậm vì phụ thuộc vào hạ tầng ISP (không nằm trong phạm vi tài liệu hướng dẫn sử dụng).

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử:

- Báo cáo tổng kết số lượng trường hợp kiểm thử (Test Cases) đã chạy, tỷ lệ thành công/thất bại và đánh giá độ chính xác của tài liệu hướng dẫn.

b. Báo cáo lỗi:

- Ghi lại các điểm khác biệt. Ví dụ: Tài liệu nói nút cài đặt nằm ở bên trái nhưng thực tế nằm ở bên phải; hoặc một tính năng có trong tài liệu nhưng không tìm thấy trong ứng dụng.

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng:

- Phải có card mạng (Ethernet/WiFi) hoạt động bình thường.

b. Phần mềm:

- Phải có quyền Administrator trên Windows để cài đặt dịch vụ WARP.

c. Mạng:

- Một số mạng công ty có thể chặn giao thức WARP, cần kiểm thử trên mạng mở hoặc mạng gia đình.

d. Đào tạo:

- Các yêu cầu đào tạo cụ thể cho kỹ sư kiểm thử về ứng dụng và quy trình kiểm thử.

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào:

- Đã tải bản cài đặt WARP chính thức từ 1.1.1.1.

- Đã có trong tay tài liệu hướng dẫn/trợ giúp của nhà sản xuất (file PDF hoặc link website).

b. Tiêu chí ra:

- Tất cả các tính năng trong mục 3.a đã được kiểm tra so với tài liệu.

- Mọi sai lệch (nếu có) đã được ghi lại trong báo cáo lỗi.

- Hoàn thành đầy đủ 4 file tài liệu theo yêu cầu của bài thực hành.